מעבדה בהנדסת חשמל

1א' 044157

פרויקט סיום

תבנית לדוח מסכם

גרסה 2.67

אביב תשפ"ו2026

| סטודנט | שם פרטי | שם משפחה |  | שם הפרויקט | נחש מתקצר |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | רז | כרמלי |  | שם המדריך הקבוע | אלון |
| 2 | שחר | גדות |  | תאריך ההגשה | 7.7.2026 |

תוכן עניינים – פרויקט סופי

1	מנהלות – לתחזקלכלאורךהפרויקט	3

1.1	הנחיותכלליות	3

1.2	סיכוםפגישות	4

1.3	ארכיטקטורה - ממשקיםלעולםהחיצון	5

1.4	צילוםשלמסכיהפרויקט	6

2	תכנוןהפרויקטולוחזמנים – להגישפרקזהכדוחהכנהלמעבדתVGA	7

2.1	תכנוןלוחזמנים	7

2.2	סקרספרות	8

2.3	הדרישותהמקוריותשלהפרויקט  (כמובמצגת)	8

2.4	סכמתמלבנים	9

3	ממושהסיפתח – להשליםפרקזהבסוףמעבדתVGA	10

3.1	מטרותותאורהסיפתח	10

3.2	דיוןומסקנותעםהמדריך	11

3.3	עדכוןטבלאותהתכנון	11

4	הכנתה- MVP – להגישפרקזהכדוחהכנהלמעבדתאינטגרציה	12

4.1	רשימתחמשתהמכלוליםהעיקריים, תפקידםוסדרביצועם	12

4.2	פרוטההגדרותשלשניהמודוליםהעיקרייםלמצגת	14

4.2.1	שיקוליבחירה	14

4.2.2	מודולראשון- [שםהמודול] - [שםהסטודנטהאחראי]	15

4.2.3	מודולשני- [שםהמודול] - [שםהסטודנטהאחראי]	15

4.3	עדכוןטבלאותהתכנון	15

5	MVPבמעבדתאינטגרציה – להשליםפרקזהבסוףמעבדתאינטגרציה	16

5.1	מימושה-MVP	16

5.2	שמושב-Signal Tap (S.T.)	17

5.3	עדכוןטבלאותהתכנון	17

6	תיאורמפורטשלשנימודולים - להגישעדמועדהצגתהפרויקט	18

6.1	מודולראשון - [שםהמודול] - [שםהסטודנטהאחראי]	18

6.1.1	שרטוטהמודול	18

6.1.2	דיאגרמתמצבים- bubble diagram)  בועות)	19

6.1.3	פרוטהמצביםהעיקריים	20

6.1.4	סימולציהשלהמודול	21

6.2	מודולשני  - [שםהמודול] - [שםהסטודנטהאחראי]	23

6.2.1	שרטוטהמודול	23

6.2.2	דיאגרמתמצבים-  bubble diagram)  בועות)	23

6.2.3	פרוטהמצביםהעיקריים	24

6.2.4	סימולציהשלהמודול	25

7	מימושההירארכיההעליונההסופית - להגישעדמועדהצגתהפרויקט	26

7.1	שרטוט	26

7.2	צריכתמשאבים	27

8	סיכוםומסקנות – להשליםולהגישאתכלהדוחעדמועדהצגתהפרויקט	28

9	נספחים: דפינתונים, קישורים, דפימידעשוניםבהםהשתמשתם	29

מנהלות – לתחזק לכל אורך הפרויקט

פרויקט הסיום מורכב יחסית למה שתכננתם עד כה. עקב כך וכדי שהפרויקט ייבנה בצורה הדרגתית, נעבוד בשלושה שלבים עיקרים, מהפשוט אל המורכב:

- סיפתח – ביצוע פריט אחד או שניים הקשורים לממשקים של הפרויקט: תצוגה על מסך VGA וצליל – מה שנעשה במעבדת VGA .

- PIPE– ביצוע מסלול שלם ומנוון של הפרויקט הדורש שיתוף המכלולים העיקריים שלו, חלקם בצורה מצומצמת וחלקם ללא שכפול – אמורים להשלים עד מעבדת האינטגרציה. במצב זה הפרויקט נקרא MVP–Minimal Viable Product.

- הפרויקט הסופי – יושלם עד התאריך שנקבע להצגת הפרויקטים. בתאריך זה יוגש גם  דוח זה בשלמותו.

חובה לבצע את כל השלבים בסדר הנ"לכאשר לכל שלב יש חלק בציון הפרויקט.

פרקים מסויימים בדוח זה מהווים דוחות הכנה או סיכום של מעבדות, כפי שמצוין מפורשות בדוח ובהתאם ללו"ז המופיע במודל.בכל שלב שבו תתבקשו להגיש את דוח הפרוייקט החלקי, יש להגיש את הדוח כולו עם הפרקים המושלמים עד אותו שלב.

הנחיות כלליות

מטרת הדוח היא לתכנן ולתעד בצורה מלאה את פרויקט הסיום שבצעתם.

יש לכתוב בצורה מלאה וברורה, כך שנתן יהיה להבין את הפרויקט על סמך קריאת הדוח.

יש לוודא שכל השרטוטים, הסכמות, התמונות וכו' רלוונטים ומובנים. על מנת לשמור על איכות התמונה ישלהעתיקשרטוט מ- QUARTUS ע"י: סימון השרטוט, העתק, הדבק, ולא Print-Screen.

בכל אחד מפרקי הדוח, יש לציין את תכונות המשחק אותן מימשתם.

לפני ההגשה הסופית יש למלא ו/או לעדכן את כל סעיפי הדוח בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.

סיכום פגישות

מטרה: בטבלה להלן "פגישות עם מדריכים" תתכננו מתי להיפגשועל מה לדון עם המדריכים לאורך תקופת הפיתוח ותסכמו את עיקרי הדיון.

תחילה הוסיפו תאריכים על פי לוח הזמנים הנתון של המעבדות.

עם התקדמות הפרויקט ולפני ההגשה הסופית עדכנו תאריכים על פי מה שקרה בפועל.

הוסיפו שורות לפי הצורך.

| פגישות עם מדריכים |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| תיאור | נושא לשיחה | במעבדת | תאריך בפועל | שם המדריך | צפי לתוצאות | הערות ומסקנות |
| דיון בתכולת הפרויקט | מפרט ראשוני | VGA | 3.6 |  | תוכנית עבודה | דרכי עבודה נכונה, מה להתחיל, לחשוב על דרכי המימוש |
| דיון בארכיטקטורה | סכמת מלבנים בעפרון | VGA | 10.6 | אלון | משוב על המכלולים | לעבוד עם maze שיחזיק את הנחש שלנו, אחרת זה לא יעיל למרות שתנועה יותר חלקה. הבנה כי הmaze יחיה בתוך הgame controller וישמור את המיקומים של הנחש והתפוחים (ועוד הבמשך). אובייקטים יתקשרו עם הcontroller ויביאו לו מיקומים של דברים, הוא יזהה התנגשויות מסוימות בתוך עצמו לפי הmaze. |
| דיון בסיפתח | התכונה למימוש | VGA | 14.6 | אלון | משוב על התחלה | רעיון שהתחלנו לממש כדי להגדיל את הsmoothnes של התנועה, לחלק את הגריד של הmaze לאריחים יותר קטנים מהאובייקטים כדי שיהיה יותר מרווח תנועה, אוביקט יצויר על פני כמה אריחים. |
| דיונים על התקדמות/בעיות | מצב ה- MVP | אינטגרציה | 17.6 | אלון | פתרון בעיות | הרעיון שלנו להחלקה של התנועה לא עבד, יצר יותר מידי בעיות. עברנו למימוש רגיל של רוחות נמצאות רק במקומות סטנדרטים של הגריד ולהמשיך משם. |
| CODE REVIEW ראשוני | TOP מכלולים | אינטגרציה |  |  | משוב על המכלולים |  |
| דיונים עם מדריך על בעיות |  |  |  |  |  | יבוצע בשעות קבלה |

שימו לב: יש לעדכן טבלה זו באופן שוטף עם התקדמותכם בכל שלבי הפרוייקט.

ארכיטקטורה - ממשקים לעולם החיצון

תנו להלן את תיאור היחידות בחומרה מהן בנוי הפרויקט (כרטיסים, אמצעי קלט/פלט וכו') וזרימת הנתונים דרכן, בשרטוט. העזרו ברכיבים מהמצגת ואל תגישו שרטוט בעפרון.

הוסיפו הסבר על תפקידה של כל יחידה.

צילום של מסכי הפרויקט

הוסיפו לדוח תמונות של מסכי הפרויקט: המסך הראשי בגרסתו הסופית, ו/או מספר מסכים נוספים אם ישנם כאלה.

תכנון הפרויקט ולוח זמנים – להגיש פרק זה כדוח הכנה למעבדת VGA

תכנון לוח זמנים

מטרה: בטבלה להלן "לוח זמנים של התקדמות הפרויקט"תתכננו מתי תבצעו כל שלב, כאשר בהתחלה תוכלו להיעזר בלוח הזמנים של הקורס. תוך כדי העבודה תעדכנו ותמלאו את תאריכיהביצוע בפועל.

הוסיפו שורות על פי הצורך ו/או שנו את "תאור הפעילות" כדי להתאים למצבכם הספציפי.

| לוח זמנים של התקדמות הפרויקט |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| תיאור הפעילות | תאריך מתוכנן | תאריך בפועל | הערות ומסקנות |
| קביעה של תכונות הפרויקט– הבסיסיות והנרחבות | 3.6 | 8.6 | שינינו את התכונות הבסיסיות לאחר מכן בהתאם לשיחה עם המדריך |
| מימוש סיפתח | 8.6 | 14.6 | מימשנו סיפתח שהיה לפי תכנית קודמת, בפועל בתאריך זה התחלנו מימוש מעודכן |
| תכנון/סכמת מלבנים MVP | 8.6 | 14.6 | לממש את ה"תפוחים" והקירות בתוך הmaze bitmap כחלק מאותו מודל. |
| כתיבת מכונת המצבים/הבקר של הפרויקט | 20.6 |  |  |
| מימוש MVP– משחק בסיסי | 18.6 | 17.6 | Mvp בסיסי קיים. יש דמות עם רוחות שעוקבות אחריו ומהווים נחש. יש גם "מלכודות" שמעלימות רוח כשדורכים עליהן. |
| מימוש תכונות יותר מורכבות | 27.6 | 28.6 | מימשנו לוגיקת פיצוצים של הרוחות כדי שיהיה יותר מגניב. יש חפץ שמעלה את מספר הרוחות. הוספנו תמונות ועשינו מעברים אנימטיביים בתנועת השחקן ובפיצוצים. הוספנו מכונת מצבים שכוללת שלבים שונים של המשחק עם קושי משתנה. הוספנו מד רוחות שפותח שער לשלב הבא כאשר מגיעים ל0 רוחות. |
| השלמת תכונות/הרחבות נוספות | 1.7 | 4.7 | הוספנו 3 חפצים שונים שניתן לדרוך עליהם והם טובים או רעים, הוספנו רקעים מתחלפים בין השלבים. הוספנו מכשולים שעולים ויורדים מהאדמה החל משלב מסוים במשחק. הוספנו אובייקטים של משפטים לשחקן.הוספנו זמן משחק וhigh score. תיקנו באגים בתנועת השחקן. |
| הגשת הפרויקט | 5.7 | 6.7 | הוספנו צלילים למשחק. תיקנו באגים בפיצוצים של הרוחות. |

סקר ספרות

מצאו באינטרנט דוגמה למשחק דומה ושחקו בו. ראו אם כזה תרצו לממש והוסיפולכאן תמונות מייצגות וקישורים.

הדרישות המקוריות של הפרויקט  (כמו במצגת)

פרטו את הדרישות המקוריותשל הפרויקט.

הנחש אשר מורכב מראש וגוף יוצג על המסך יחד עם ה"תפוחים" והגבולות. מיקום התפוחים יקבע באופן רנדומלי. על הנחש לנוע בתונעה מתמדת לפי מקשי המשתמש. כאשר הנחש מתנגש עם תפוח, התפוח יעלם, הנחש יתקצר ותיצבר נקודה. לאורך המשחק יהיה קושי משתנה, תפוחים שעושים דברים שונים. הפקת צלילים שונים.

במידה וחסרו פרטים בהגדרת בפרויקט, הוסיפו את ההנחות הספציפיות שלכם לפיהן פעלתם.

תחילה הנחנו שניתן לממש כל חלק בנחש כאובייקט נפרד אך לאחר שיחה עם המדריכים הוחלט לממש את הגוף של הנחש על גבי maze bitmap, בעוד את ראש הנחש כאובייקט נפרד.

סכמת מלבנים

הציגו סכמת מלבנים כללית של רכיבי הפרויקט שלכם  (עם VISIO או PPT, לא בעפרון).אמורים להיות כ- 10-20 מלבנים,  לא יותר.

ממוש הסיפתח – להשלים פרק זה בסוף מעבדת VGA

השלימו את המטלות שבפרק זה במהלך או בסיום מעבדת ה- VGA (כחלק  מהדוח הסופי השלם).

מטרות ותאור הסיפתח

רשמו כאן מה אתם מצפים להשיג מהסיפתח.

בסיפתח אנו רוצים לממש את את הדמות הראשית שלנו, השליטה עליה בעזרת המקלדת בעוד היא נמצאת בתנועה מתמדת לכיוון אליו היא פונה. נרצה גם לממש את המחולל תפוחים וליצור לוגיקת התנגשות בסיסית ביניהם. נשים גם רקע ראשוני למשחק שלנו.

שעון

Game controller

רקע

לבבות

מקלדת

סמיילי

MUX

VGA

יחידת צלילים

ריבוע מספרים

דיון ומסקנות עם המדריך

רשמו כאן את עיקרי הדברים, ודגשים חשובים להמשך העבודה.

תשובה: 	החלטנו לממש את הgrid שלנו באופן צפוף יותר ולהאשיר את האובייקטים באותו גודל כדי שגוף הנחש שלנו יזוז יותר חלק ואחיד. החלטנו גם לממש שעון נוסף איטי יותר שישלוט על אנימציות בהמשך.

V

עדכוןטבלאות התכנון

עדכנו בבקשה את הטבלה של תכנון הזמניםשבפרק‏2.1 וסמנו Vאם עדכנתם		.

V

תכננואת חלוקת הפרויקט שלכם למודולים פונקציונלים  ומה יהיו הקשרים ביניהם וסמנו Vאם עדכנתם		.

הכנת ה- MVP –

רשימת חמשת המכלולים העיקריים, תפקידם וסדר ביצועם

פרטו בטבלה להלן את חמשת המכלולים העיקריים של הפרויקט.

המנעו ממכלולים טריוויאליים כמו KBDורצוי להתחיל עם ליבת הפרויקט  (החלק החשוב/הארוך/המורכב של הפרויקט)

- לכל יחידה פרטו, בנוסףלשם ותפקיד, את הסיבוכיות שתידרש לדעתך למימושה  (קל /בינוני/קשה)

- החליטו מהו סדר המימוש ומיינו את המכלולים לפי סדר זה

- ב"תפקיד מנוון עבור ה-MVP" (Minimum Viable Product - MVP) הכוונה היא לתאר מה המינימום שמכלול זה יבצע בשלב הראשון, כדי שנוכל להשתמש בו בשלב ה- PIPE, לפני שנרחיב אותו לפונקציונליות מלאה.

| מודול מס' | שם | תפקיד | תפקיד מנוון - עבור ה-MVP | סיבוכיות התכן | סדר ביצוע |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HERO | אובייקט הראש שצריך לנוע בקצב קבוע לפי הכיוון שבשליטת המקלדת, יקיים התנגשויות עם כל עצם אחר במשחק ויוביל את התנועה של הגוף. | אובייקט הראש שצריך לנוע בקצב קבוע לפי הכיוון שבשליטת המקלדת | בינוני | 1 |
| 2 | Objects grid | יחלק את המסך לאריחים של אובייקטים אשר יכילו את התפוחים שמופיעים באופן אקראי, יכיל את את הגוף של הנחש, יזיז את הגוף לפי תנועת הhero. | יחלק את המסך לאריחים של אובייקטים אשר יכילו את התפוחים | קשה | 2 |
| 3 | Game controller | ינהל התנגשויות בין האובייקטים ויקבע מי נעלם, נפסל, יוסיף נקודה, כל דבר אחר. יעביר את המידע חזרה לאובייקטים. | ינהל התנגשויות בין התפוחים לhero ויעלים את התפוח. | בינוני | 3 |
| 4 | MUX | ינהל את ירארכיית הציור בין הדברים | ינהל את ירארכיית הציור בין הדברים | קל | 4 |
| 5 | background | יחליף ויעביר את הרקע המתאים לmux. יחזיק גם את גבולות הגזרה שמהווים מכשול לhero. | יחזיק ויעביר את הרקע המתאים לmux. יחזיק גם את גבולות הגזרה שמהווים מכשול לhero. | קל | 5 |

פרוט ההגדרות של שני המודולים העיקריים למצגת

רשמו תת-פרק לכל אחד משני המודולים שתתכננו להציג במצגת הסיום.

לא לבחור מודול שולי כמו ה-MUX,עדיף לבחור מודול בעל מכונת מצבים או קוד מורכב אחר.

יש להקפיד לתאר מודול אחד לכל סטודנט (שיהיה תכנון שלו ואותו הוא יציג גם במצגת סיום).

כעת יש להציג מודולים אלה בקצרה, הרחבה נוספת על מודלים אלה תהיהבפרק ‎‏6.

במידה וזה פרוייקט ליחיד- ניתן להגדיר מודול אחד בלבד

שיקולי בחירה

מדוע נבחרו מודולים אלה, על אילו מודלים התלבטנו ובסוף ויתרנו.

התלבטנו האם לבחור את המודול של הדמות הראשית hero, אך החלטנו שאין בה מספיק מורכבות לוגית

מודול ראשון - [objects grid] - [רז כרמלי]

| תפקיד מפורט של המודול | יחלק את המסך לאריחים עליהם יופיעו התפוחים והגוף של הנחש. התפוחים יופיעו אחד בכל פעם, במיקום אקראי, וייעלמו כאשר הדמות תפגע בהם. הגוף של הנחש ימומש על ידי "רוחות" אשר ירדפו אחרי הדמות הראשית בטור. הgrid יחזיק את המיקומים שלהם ויעשה חישובים של התנועה שלהם לפי התנועה של הדמות הראשית. |
| --- | --- |
| למה הוא חשוב | הוא מכתיב חלק גדול מהמשחק ומהלוגיקה של התנועה |
| מימוש מצומצםMVP)) | נממש את הגריד שיחזיק תפוח אחד שנעלם כאשר פוגע בו הגיבור. |
| אופן המימוש | החלטנו שכדי ליצור איכות טובה יותר של תנועה, נבצע מניפולציה על הגריד הקיים של הלבבות שבה אנחנו נצמצם את גודל המשבצות להיות 16*16, ונשתמש ב4 משבצות שכנות לציור של אובייקט אחד 32*32. זאת כדי שהרוחות שלנו יזוזו בתנועה יותר חלקה ופחות מפוקסלת. מלבד זאת ניצור ביטמאפים של התפוחים וניצור לוגיקה שמעלימה אותם בהתנגשות. (עידכון של סוף הפרויקט: שינינו את התכנית בשל סיבוכיות מצטברות והחלטנו לממש את הגריד כן כמשבצות של 32*32. קיימים במודול הרבה דברים אחרים והוא מהווה המודול הכי גדול שלנו) |
| כניסות עיקריות | Pixelx, pixely, collision apple snake, heroXpos, heroYpos |
| יציאות עיקריות | Drawingrequest, rgb |

מודול שני - [Game Controller] - [שחר גדות]

| תפקיד מפורט של המודול | הקונטרול יהיה אחראי על השלבים השונים של המשחק וקישור לוגי בין כל הרכיבים. נממש בו מכונת מצבים שמחליטה בכל רגע נתון עבור כל רכיב איך לפעול, הוא יקבל מהMUX מידע על התנגשויות ויורה לרכיבים שהתנגשו כיצד לפעול (אם זה התנגשות של הנחש בעצמו או בקיר, השלב נפסק, אם זוהי התנגשות בין הנחש לתפוח, התפוח ייעלם ויופיע במקום רנדומלי חדש.) הוא יהיה אחראי בכל שלב איזה אלמנטים לצייר ואיפה (רקעים, מכשולים). |
| --- | --- |
| למה הוא חשוב | תפקידו לנהל את המשחק ואת הלוגיקה שלו, בלעדיו לא יהיה מה שיחבר ויתווך בין כל החלקים לכדי משחק שלהם. |
| מימוש מצומצם MVP)) | הוא יתריע על התנגשות בין הנחש לתפוח, כל זה בשלב בודד, ויודיע לגריד להעלים את התפוח ולייצר אחד במיקום רנדומלי חדש |
| אופן המימוש | נממש מכונת מצבים שתחליט בכל רגע באיזה שלב של המשחק אנו נמצאים, ותשלח לכל רכיב מה להוציא בהתאם. הMUX ישלח לו הודעה על התנגשות, ולפי סוג ההתנגשות הוא ישלח החלטות לרכיבים לפעול בהתאם. |
| כניסות עיקריות | pixelX, pixelY, all DrawingRequests, collisions |
| יציאות עיקריות | Curr_state, (relevant outputs for each unit) |

עדכון טבלאות התכנון

Vההההההההההvvvv

עדכנו בבקשה את טבלאות המעקב של הפגישות ולוח הזמנים וסמנו Vאם עדכנתם		.

MVP במעבדת אינטגרציה–להשלים פרק זה בסוף מעבדת אינטגרציה

השלימו את המטלות שבפרק זה במהלך או בסיום מעבדת האינטגרציה והגישובסוף עם הדוח הסופי השלם.

מימוש ה-MVP

תארו מה עושה הפרויקט בצורת ה- MVP,  כלומר, הפרויקט במצבו המינימלי.

תשובה:	הפרויקט במצב הMVP כולל מסך אחד עם רקע. דמות ראשית שבצורת גיבור אשר נעה בצורה רציפה ובמהירות קבועה ומחליפה את כיוונה כאשר השחקן לוחץ על אחד ממקשי החיצים. מסביב לאזור המשחק יש "תיבות" אשר משמות כגדר, פגיעה בגדר תגרום לפסילה של המשחק. אחרי הגיבור יש שובל של 20 רוחות, הן נעות אחריו כזנב בדיוק לאן שהוא הולך. יחד הם מהווים את "הנחש" שלנו. פגיעה של הדמות ברוחות תתאפשר רק במקרה והדמות תפנה לתוך השובל רוחות וכגם כן תגרום לפסילה. מפוזרים על הלוח "מלכודות" אשר פגיעה בהן "תלכוד" רוח, תעלים אותה מהשובל, ותקדם את השחקן לדרך לניצחון (העלמת כל הרוחות).

העתיקו לכאן את סכמת המלבנים הכללית וסמנו עליה את המכלולים המשתתפים בביצוע ה-MVP.

העתיקו את סכמת ההירארכיה העליונה של ה-MVP מ-QUARTUS (אפשר בכמה תמונות).

שמוש ב-Signal Tap (S.T.)

אם השתמשתם ב .T.Sכדי לזהות באג אמיתי, צרפו מסך של ה .T.S בו זיהיתם את הבאג. הסבירו מה היה הבאג, כיצד זיהיתם ותקנתם אותו.

אם לא זיהיתם באג אמיתי ב .T.Sחבל, אבל עדיין ישלצרף מסך של שימוש ב- .T.Sבו מתבצעת פעולה סינכרונית מסובכת יחסית ויש להסביר אותה.

אמנם האותות המוצגים בסיגנל טאפ הנ"ל נראה ריק, אך הוא נתן לנו את המידע הנחוץ לפתירת התקלה. התקלה הייתה שכאשר המלכודת שלנו נמחקת, היא הייתה אמורה להרים דגל ולשים מלכודת חדשה במקום רנדומלי על המסך, תוך בדיקה האם המיקום החדש הוא ואלידי, אבל בהרצה שלנו אף מלכודת לא הושמה למסך. השימוש בסיגנל טאפ הראה לנו שהLFSR שלנו לא הוציא ערכים בכלל ונשאר על 0. ניתן לראות כי למרות שהאות generate rap מורם, הrandom msb נשארים 0. לאחר בדיקה של המודול הLFSR מצאנו כי איתחלנו אותו בצורה לא נכונה והוא נשאר על 0 קבוע.

עדכון טבלאות התכנון

V

עדכנו בבקשה את טבלאות המעקב של ההתקדמות בפרויקט וסמנו Vאם עדכנתם 		.

תיאור מפורט של  שני מודולים -להגיש עד מועד הצגת הפרויקט

מכאן והלאה יש להשלים את כל הסעיפים עבור הפרויקט בצורתו הסופית. כמו כן,יש לעדכן גם פרטים בסעיפים קודמים, במידה וחלו בהם שינויים. יש להגיש את הדוח השלם והסופי עד מועדהצגת הפרויקט.

בסעיפים הבאים יש להרחיב על המודולים שעליהם כתבתם בקצרה בסעיף ‎‏4.2, אותם תציגו גם במצגת.

להזכירכם: מודול אחד לכל סטודנט- (שיהיה תכנון וביצוע שלו ועליו הוא יסביר גם במצגת). יש לקחת מודולים מהמורכבים יותר, רצוי כאלה המכילים מכונת מצבים, ולא קוד טריוויאלי.לכל מודול יש להשלים את הסעיפים שלהלן.

מודול ראשון - [objects grid] - [רז כרמלי]

שרטוט המודול

הציגו את שרטוט המודול  כפי שהוא ממומש בקוורטוס.

דיאגרמת מצבים- bubble diagram)  בועות)

הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.

אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.

פרוט המצבים העיקריים

פרטו את המצבים העיקריים:

| שם המצב | פעילות עיקרית | לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים |
| --- | --- | --- |
| מנהל רוחות | מזיז את הרוחות בהתאם למיקום וכיוון הגיבור, שומר את מיקומם במערך ומדפיס אותם על על הגריד במיקומים ובכיוונים הנכונים. בתחילת שלב, ישנם 0 רוחות, ונפתחת "מניפת רוחות" אחרי הגיבור שמפסיקה להיפתח לאחר הגעה למספר המקסימלי 20. | לא מילאתי מכיוון שזה לא מודול של מכונת מצבים. תיארתי בעמודה הראשונה את העיקרון פעולה של כל אחד מהרכיבים במקום. |
| מנהל מלכודות | בודק התנגשות עם מלכודת, מוחק מלכודת, מדפיס מלכודת חדשה במיקום אקראי לאחר בדיקת מיקום ואלידי. מתחיל רצף של התפוצצות ומודיע על סיום האנימציה. |  |
| מנהל חפצים קסומים | בודק התנגשות עם חפץ, מוחק חפץ, מדפיס חפץ אקראי חדש במיקום אקראי לאחר בדיקת מיקום ואלידי. חפצים אלו כוללים ביניהם: גולגולת אשר מוסיפה רוח (ההפך ממלכודת) לאחר בדיקה שלא נמצאים במקסימום רוחות. שעון מאט זמן אשר מאט את המהירות של השחקן ואת השעון של המשחק. זוג חיצים אשר מחליפים את כיוונם של המקשים על מנת לבלבל את השחקן. עיקר פעולת שני החפצים האחרונים מתבמעת מחוץ לגריד. |  |
| מנהל סופר מלכודות | כמו מלכודת, רק שלאחר הפיצוץ הראשון הוא נותן הוראה לפיצוץ נוסף שיתחיל מיד אחרי, ללא מחיקה או השמה של חפץ חדש. חפץ זה נכלל בחפצים קסומים, לכן בסיומו הוא מפעיל יצירה של חפץ קסום אקראי. |  |
| מנהל הקברים | רכיב זה מופעל בשלבים שני ושלישי של המשחק. הוא מקבל מיקום אקראי, שם הוא שם מצבה שמהווה מחסום הפוסל את השחקן. מצבה זו עולה ויורדת מתוך האדמה פעם אחת, לאחר שהיא חוזרת לאדמה מוגרל מיקום חדש, הקבר עובר למיקום חדש זה לאחר מחיקתו מהגריד ממיקומו הישן. מהירות התנועה של המצבה (יציאה וחזרה לאדמה) גוברת בשלב השלישי. |  |
| LFSR | מביא מיקומים של מיקומים אקראיים להשמת חפצים וקברים. בנוסף מביא ערך אקראי בין 0 -127 אשר מתורגם לחפץ קסום אקראי בפילוג הסתברותי קבוע. |  |

סימולציה של המודול

הריצו סימולציה למודול: בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים.

הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה).וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן.

דוגמה

שימו לב יש למלא חלק זה במהלך העבודה ולא לצאת ידי חובה אחרי שסיימתם.

דוגמה

מסך(י) סימולציה

מודול שני  - [game controller] - [שחר גדות]

שרטוט המודול

הציגו את שרטוט המודול כפי שהוא ממומש בקוורטוס.

דיאגרמת מצבים-  bubble diagram)  בועות)

הציגו את דיאגרמת המצבים של המודול.

אם לא ממשתם באמצעות מכונת מצבים תארו דיאגרמה לוגית של המודול.

פרוט המצבים העיקריים

פרטו את המצבים העיקריים:

| שם המצב | פעילות עיקרית | לאיזה מצב עוברים מהמצב הנוכחי ובאילו תנאים |
| --- | --- | --- |
| Opening state | מוזיקת פתיחה מתחילה, תמונת רקע של פתיחת המשחק מופיעה. מגיעים לשל זה רק בריסט. | עוברים first level state עם לחיצה על כפתור enter |
| First level | המשחק מתחיל, הגריד מתחיל לפעול, השעון של המשחק מתחיל לרוץ, הגיבור נע. תמונת רקע וסוג גדר ששייכים לשלב הראשון מופיעים. אם מגיעים ל0 רוחות או שנלחץ כפתור צ'יט, הקונטרול מפעיל את הפורטל. | עוברים ל second level state עם התנגשות של הגיבור בפורטל, בזמן שstate_transition_margin לא פעיל (לא התחיל בדיוק שלב). עוברים ל failure level state עם התנגשות של הגיבור ברוח/קיר בזמן שstate_transition_margin לא פעיל (לא התחיל בדיוק שלב). |
| Second level | שלב שני מתחיל, בדיוק כמו שלב ראשון רק מפעיל רקע וגדר שונה. השעון ממשיך ברצף מהשלב שלפני.בנוסף בשלב זה מתחילים מכשולי הקברים בגריד. | עוברים ל third level state עם התנגשות של הגיבור בפורטל, בזמן שstate_transition_margin לא פעיל (לא התחיל בדיוק שלב). עוברים ל failure level state עם התנגשות של הגיבור ברוח/קיר/קבר בזמן שstate_transition_margin לא פעיל (לא התחיל בדיוק שלב). |
| Third level | שלב שלישי מתחיל, כמו שלבים ראשון ושני רק מפעיל רקע וגדר שונה. השעון ממשיך ברצף מהשלב שלפני.בנוסף בשלב זה, המהירות של הקברים ושל הגיבור עולה. | עוברים ל victory level state עם התנגשות של הגיבור בפורטל, בזמן שstate_transition_margin לא פעיל (לא התחיל בדיוק שלב). עוברים ל failure level state עם התנגשות של הגיבור ברוח/קיר/קבר בזמן שstate_transition_margin לא פעיל (לא התחיל בדיוק שלב). |
| Victory state | מופעל רקע ומנגינה של של הניצחון. השעון נעצר, מתקיימת השוואה של השעון עם התוצאה הנמוכה ביותר שהיה. מציגים את התוצאה הטובה ביותר ואת הזמן של המשחק הנוכחי. מוצגים אובייקטים של משפטים על המסך כגון your time: | עוברים first level state עם לחיצה על כפתור enter |
| Failure state | מופעל רקע ומנגינה של של הפסד. השעון נעצר ולא מוצג, הגריד והדמות לא מוצגים גם כן. מוצגים אובייקטים של משפטים על המסך כגוןyou died | עוברים first level state עם לחיצה על כפתור enter |

סימולציה של המודול

הריצו סימולציה למודול: בסימולציה יש לבדוק את כל הכניסות והיציאות, כל מקרי הקצה וכל המקרים המיוחדים.

הציגו את תוצאות הסימולציה, אפשר במספר חלונות אם יש צורך. מעל כל חלון כתבו מה הוא בודק. סמנו בעזרת חיצים על דיאגרמת הזמנים, את מקום הבדיקה ולמה אתם מצפים (ראו דוגמה למטה).וודאו שבחלון הסימולציה רואים את רשימת האותות ואת ציר הזמן.

שימו לב יש למלא חלק זה במהלך העבודה ולא לצאת ידי חובה אחרי שסיימתם

מסך(י) סימולציה

מימוש ההירארכיה העליונה הסופית -

שרטוט

GAME MUX

ממשק מקלדת

Game stats

גיבור-שחקן

שעונים

הציגו כאן שרטוט מלבנים של ההירארכיה העליונה של הפרויקט– מצויר מעל תדפיס הקוארטוס – ראו דוגמה:

אובייקטי טקסט

רקע

Maze objects grid

שמע

המוח- controller

צריכת משאבים

האם צריכת המשאבים (Logic utilization (in ALMs)) סבירה, לאן לדעתכם הלכו רוב המשאבים?ציינו את זמן הקומפילציה. האם עמדתם בדרישת קומפילציה של פחות מ- 10 דקות?

תשובה: צריכת המשאבים שלנו היא סבירה בהתאם לכך שהשתמשנו בכמה וכמה grids לאורך בניית המשחק. לכן לדעתנו רוב הALMs הלכו כרגיסטרים למטריצות ומערכים. זמן הקומפילציה הוא 7:37 דקות. לכן עמדנו בדרישת זמן הקומפילציה.

סיכום ומסקנות–

סכמו את החוויה של ביצוע הפרויקט. התייחסו לעמידה בדרישות, קשיים, פתרונות, שימוש בכלים, מסקנות.

תשובה: היה מעוד מהנה ומלמד אך מאוד מאוד דורש מבחינת זמן במהלך המסמסטר. השקענו עשרות שעות רבות רק על הפרויקט הסופי מכיוון שרצינו להביא את עצמינו לידי ביטוי ולא לחסוך. למדנו להיות יעילים בקווארטו ובוורילוג, התנסינו בעבודה עם git, בנינו המון דברים שהיה בהם באגים והיה צריך לדבג אותם כמה וכמה פעמים עד שמגיעים לתוצאה טובה. בקצרה, חוויה מוצלחת.

המלצות לשנה הבאה (אם יש):

תשובה:

להזכירכם :לפני ההגשה הסופית יש לחזור לתחילת הדוח למלא ו/או לעדכן את כל סעיפי הדוח בהתאם לגרסה הסופית של הפרויקט.

נספחים: דפי נתונים, קישורים, דפי מידע שונים בהם השתמשתם

דוגמה

שימו לב למחוק את כל הדוגמאות מהדוח הסופי.

הוסיפו כאן דפי נתונים,מאמרים, קישורים בהם השתמשתם במהלך העבודה על הפרויקט, או כל מידע שהיה נוסף לחומר שקבלתם בקורס.

אחרי סיום הדוח - לחצו על הקישור להלן ומלאו בבקשה את השאלון המצורף.

מלאו את הטופס.